DOCUMENTO DE ARQUITETURA
ADEQUAÇÃO AO CNPJ ALFANUMÉRICO
Sistema: BScash  |  Versão: 1.3  |  Data: Julho, 2026  |  Status: Em Elaboração
Autor: Engenharia de Software

# 1. Resumo Executivo

Objetivo

Adequar todos os ecossistemas e microsserviços da BScash para suportar o novo padrão de CNPJ Alfanumérico estabelecido pela Receita Federal. O plano visa garantir compatibilidade transparente com o formato numérico tradicional durante todo o período de transição, minimizando riscos operacionais, mitigando quebras de integração e evitando indisponibilidade de serviços críticos.

Motivação

A Receita Federal do Brasil oficializou a transição para o CNPJ Alfanumérico devido à escassez de combinações estritamente numéricas. Esta mudança afeta toda a cadeia de processamento de dados onde o CNPJ é utilizado como chave de identificação, busca ou regras de negócio.

Camadas Impactadas Diretamente: Banco de Dados, APIs de Integração, Frontend Web, Aplicativos Mobile, Filas de Mensageria, Processos Batch, Pipelines de ETL e interfaces com Parceiros Externos.

Escopo do Projeto

| INCLUÍDO NO ESCOPO | FORA DO ESCOPO |
| --- | --- |
| Adequação de schemas e migrações em Bancos de Dados | X Migração retroativa de dados históricos estáticos |
| Refatoração de APIs internas e Gateways | X Alterações estruturais nos sistemas de parceiros externos |
| Atualização das aplicações Mobile e Frontend Web | X Ajustes em aplicações e serviços previamente descontinuados |
| Revisão de Schemas de Mensageria e Eventos (Kafka, RabbitMQ) | — |
| Validações de regex e regras de negócio de backend | — |

# 2. Dashboard Executivo de Impacto

Métricas consolidadas do levantamento de impacto preliminar realizado nos repositórios ativos do projeto:

| Métrica de Impacto | Valor Identificado |
| --- | --- |
| REPOSITÓRIOS ANALISADOS | 107 |
| REPOSITÓRIOS IMPACTADOS | 33 |
| TOTAL DE IMPACTOS | 1983 |
| IMPACTOS ALTA | 477 |
| IMPACTOS MÉDIA | 1472 |
| IMPACTOS BAIXA | 34 |
| BANCO DE DADOS | 51 |
| BACKEND | 196 |
| SEGURANÇA/LGPD | 84 |
| FRONTEND | 31 |
| INTEGRAÇÕES | 188 |
| PROCESSAMENTO/BATCH | 147 |
| COMPAT. DUAL NECESSÁRIA | 252 |
| ARQUIVOS CRÍTICOS | 473 |

# 3. Arquitetura Atual

O fluxo de tráfego do CNPJ compreende a captura inicial no cliente até a persistência e posterior propagação externa:

Cliente -> Frontend Web / Mobile ->  Backend (Core) -> Banco de Dados & Mensageria / Integrações externas

Pontos de Passagem e Tratamento do CNPJ:

| CAMADA | SITUAÇÃO E RESPONSABILIDADE ATUAL |
| --- | --- |
| Frontend | Entrada do dado, aplicação de máscara estritamente numérica (00.000.000/0000-00). |
| Backend | Validação estrutural de dígitos verificadores (DV) com algoritmo módulo 11 clássico. |
| Banco de Dados | Persistência do valor limpo (somente números) como VARCHAR(14) ou CHAR(14). |
| Mensageria | Publicação de eventos de domínio contendo a string numérica de 14 dígitos. |
| Integração | Envio para bureaus de crédito, parceiros e órgãos reguladores em formato numérico rígido. |

# 4. Arquitetura Proposta

Implementação do fluxo de Compatibilidade Dual para isolar e permitir convivência harmoniosa entre ambos os padrões:

Cliente -> Frontend (Máscara Dinâmica) -> Validação Dual (Regex) -> Backend (Normalização) -> Persistência Compatível (VARCHAR 16) no Banco (Suporte Dual) -> Integrações / Parceiros

Diretrizes Estratégicas:

• Convivência Harmônica: O sistema aceitará indistintamente CNPJ Tradicional Numérico (ex: 12.345.678/0001-95) e CNPJ Alfanumérico (ex: AB.12C.D34/0001-EF).

• Transparência Interna: Microsserviços não devem quebrar se receberem o novo format

Compatibilidade Dual consiste na capacidade de aceitar, validar, persistir e trafegar simultaneamente CNPJs numéricos e alfanuméricos durante todo o período de transição, preservando a interoperabilidade entre aplicações em diferentes estágios de migração.

# 5. Estratégia de Compatibilidade

Tratamento de Entrada

Todas as portas de entrada de dados (APIs públicas e privadas, telas de cadastro) devem aceitar as duas variações de formato, limpando caracteres especiais antes de trafegar na rede de microsserviços.

Modelo de Persistência

O banco de dados deve estar dimensionado para suportar formatos alfanuméricos com tamanho expandido, prevendo futuras variações de máscaras com pontos e barras.

Contrato de APIs

Exemplo de Payload de Requisição (JSON): { "cnpj": "12345678000195" } ou { "cnpj": "AB12CD340001EF" }

### Estratégia de Disponibilização

### A habilitação do suporte ao CNPJ alfanumérico será realizada por meio da publicação controlada de novas versões das aplicações. Cada implantação seguirá o fluxo de desenvolvimento, homologação e produção estabelecido para a aplicação, após validação dos impactos técnicos, funcionais e das integrações envolvidas.

# 6. Análise de Impacto por Camada

| CAMADA | DESCRIÇÃO DO IMPACTO | COMPLEXIDADE |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Alteração de máscaras de input e regex de validação visual. | Média |
| Mobile | Atualização das views de cadastro de clientes, alteração de regras locais e liberação em stores. | Alta |
| Backend | Refatoração das classes utilitárias de validação de CNPJ e lógica de negócios. | Alta |
| Banco de Dados | Alteração física de colunas de 14 para 16 caracteres em tabelas transacionais e tabelas de histórico. | Alta |
| APIs | Atualização dos schemas OpenAPI / Swagger e validações nos controllers dos gateways. | Alta |
| Mensageria | Validação de payloads de eventos assíncronos para evitar rejeição em tópicos de produção. | Média |
| ETL/Batch | Revisão de rotinas automáticas de reconciliação financeira e processamento noturno. | Alta |

# 7. Impacto por Repositório

| REPOSITÓRIO | TOTAL OCORRÊNCIAS | ALTA | MÉDIA | BAIXA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| backoffice | 1131 | 342 | 780 | 9 |
| atualizabanco | 112 | 42 | 70 | 0 |
| ms-cartao | 79 | 11 | 68 | 0 |
| bscash-service-client | 77 | 0 | 77 | 0 |
| api-adesao | 58 | 0 | 58 | 0 |
| api-conta-digital | 54 | 10 | 43 | 1 |
| ms-pix | 50 | 5 | 45 | 0 |
| ms-negociacao | 45 | 21 | 24 | 0 |
| backoffice-api | 37 | 3 | 34 | 0 |
| pix-rotinas-indireto | 36 | 5 | 30 | 1 |
| authorizing-lib | 34 | 2 | 30 | 2 |
| beneficios-webhook | 34 | 4 | 30 | 0 |
| ms-celcoin | 30 | 0 | 30 | 0 |
| ms-pix-indireto | 30 | 4 | 25 | 1 |
| api-portal | 21 | 0 | 21 | 0 |
| monorepo-mobile-app | 20 | 1 | 6 | 13 |
| portal-cliente | 20 | 6 | 14 | 0 |
| ms-ccb | 18 | 4 | 14 | 0 |
| backoffice-rotinas | 14 | 3 | 11 | 0 |
| swap-rotinas | 14 | 3 | 11 | 0 |
| ms-boleto | 13 | 0 | 13 | 0 |
| api-cobrancaterceiro | 12 | 2 | 9 | 1 |
| ms-banco | 12 | 4 | 8 | 0 |
| ms-relatorio | 10 | 0 | 10 | 0 |
| pix-lib | 8 | 1 | 7 | 0 |
| central-de-atendimento | 4 | 1 | 0 | 3 |
| caf-rotinas | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ms-restsoap | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2.0-monorepo-web | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BSadmin-web | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BScashDocs | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ms-ted | 1 | 1 | 0 | 0 |
| redecompras-api | 1 | 0 | 1 | 0 |

# 8. Schema de Banco de Dados

Impactos identificados pelo scanner na área de Banco de Dados:

| REPOSITÓRIO | COMPONENTE | DESCRIÇÃO | COMPLEXIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| api-adesao | src/main/resources/sql/sql_v2.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| api-adesao | src/main/resources/sql/sql_v2.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/update/20180222-nfse.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/04-create_sequences.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/04-views_manager/vw_dados_pessoa.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/04-views_manager/vw_dados_pessoa.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/01-schema/03-create_constraints.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/consultas/titulosPagar.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/consultas/associados.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/consultas/titulosReceber.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/12-DDL/sunne_v1.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/12-DDL/sunne_v1.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/12-DDL/sunne_v1.sql | Coluna com alias de CNPJ (documento, taxId, cpfCnpj, etc.) detectada por análise estrutural SQL. Campo pode armazenar CN | Alta |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/consultas/associadosContato.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/02-functions_conta/validar_remuneracao.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/consultas/cadastroUnico.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| atualizabanco | src/main/resources/BancoDeDados/06-carga/09-carga_background_check.sql | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| backoffice | src/br/com/hmi/backgroundcheck/vo/CompanyVo.java | Entidade JPA/ORM define coluna de CNPJ com tamanho fixo ou tipo numérico via anotação. Necessita ajuste para suportar 14 | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/vo/PessoaFisicaVo.java | Entidade JPA/ORM define coluna de CNPJ com tamanho fixo ou tipo numérico via anotação. Necessita ajuste para suportar 14 | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/backgroundcheck/vo/RaisVo.java | Entidade JPA/ORM define coluna de CNPJ com tamanho fixo ou tipo numérico via anotação. Necessita ajuste para suportar 14 | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/backgroundcheck/vo/AntifraudePjVo.java | Entidade JPA/ORM define coluna de CNPJ com tamanho fixo ou tipo numérico via anotação. Necessita ajuste para suportar 14 | Alta |
| backoffice | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| backoffice | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| backoffice | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| backoffice | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| backoffice | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| backoffice | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| backoffice | src/br/com/hmi/backgroundcheck/vo/MembershipBoardQsaVo.java | Entidade JPA/ORM define coluna de CNPJ com tamanho fixo ou tipo numérico via anotação. Necessita ajuste para suportar 14 | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/administrativo/vo/DetalheRetornoBancoVo.java | Entidade JPA/ORM define coluna de CNPJ com tamanho fixo ou tipo numérico via anotação. Necessita ajuste para suportar 14 | Alta |
| ms-negociacao | src/main/resources/sql/negociacao.sql | Coluna com alias de CNPJ (documento, taxId, cpfCnpj, etc.) detectada por análise estrutural SQL. Campo pode armazenar CN | Alta |
| ms-negociacao | src/main/resources/sql/negociacao.sql | Coluna com alias de CNPJ (documento, taxId, cpfCnpj, etc.) detectada por análise estrutural SQL. Campo pode armazenar CN | Alta |
| portal-cliente | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| portal-cliente | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| portal-cliente | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| portal-cliente | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| portal-cliente | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |
| portal-cliente | src/hibernate.cfg.xml | Estrutura de banco (coluna, index, constraint, procedure ou view) assume CNPJ exclusivamente numérico ou com tamanho fix | Média |

Tratamento de Integridade e Constraints

• Primary Keys (PK) & Foreign Keys (FK): Garantir que alterações na largura das colunas de chaves estrangeiras sejam feitas de forma atômica e coordenada para evitar travamentos de tabela (Locks de DDL).

• Unique Constraints: O índice de unicidade baseado no CNPJ deve ser reconstruído pós-migração.

# 9. Detalhamento de APIs Impactadas

| REPOSITÓRIO | COMPONENTE | DESCRIÇÃO | COMPLEXIDADE |
| --- | --- | --- | --- |
| api-cobrancaterceiro | src/main/java/br/com/bscash/cobrancaterceiro/usecase/cobranca/CriarCobrancaItauUseCaseImpl.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/integracao/IntegracaoBancariaBradesco.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/integracao/IntegracaoBancariaBradesco.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/integracao/IntegracaoBancariaBradesco.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/integracao/IntegracaoBancariaBradesco.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/AdesaoPessoaDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/AdesaoPessoaDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/AdesaoPessoaDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/boleto/NossoNumeroHsbc.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/boleto/NossoNumeroHsbc.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoProcuradorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/negocio/DetalheUploadCadastroNgc.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/negocio/DetalheUploadCadastroNgc.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/AdesaoDiretorDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/nfse/to/TcCpfCnpj.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/nfse/to/TcCpfCnpj.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoPessoaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoPessoaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoPessoaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoPessoaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoPessoaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoPessoaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/nfse/to/TcIdentificacaoNfse.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/nfse/to/TcIdentificacaoNfse.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/remessa/layouts/RemessaPagamentoBradesco.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/negocio/ColaboradorNgc.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/negocio/ColaboradorNgc.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/dao/ColaboradorDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/dao/ColaboradorDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/dao/ColaboradorDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/ArquivoDiretorDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/ArquivoDiretorDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/ArquivoDiretorDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/ArquivoDiretorDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/ArquivoDiretorDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/vo/ArquivoSocioVo.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/AdesaoPessoaBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoSocioBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoSocioService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoSocioService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoSocioService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoSocioService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoSocioService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/remessa/layouts/LayoutFebraban.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/remessa/layouts/LayoutFebraban.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/remessa/layouts/LayoutFebraban.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/remessa/layouts/LayoutFebraban.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/banco/remessa/layouts/LayoutFebraban.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/SocioDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/DetalheUploadAdesaoPfService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/DetalheUploadAdesaoPfService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AdesaoPessoaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AdesaoPessoaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AdesaoPessoaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AdesaoPessoaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AdesaoPessoaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/DiretorDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/negocio/PessoaNgc.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/negocio/PessoaNgc.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/negocio/PessoaNgc.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoUtilBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoUtilBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoUtilBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoUtilBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoUtilBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoUtilBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoUtilBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoUtilBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoUtilBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AtualizacaoCadastralService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AtualizacaoCadastralService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AtualizacaoCadastralService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AtualizacaoCadastralService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AtualizacaoCadastralService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AtualizacaoCadastralService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AtualizacaoCadastralService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AtualizacaoCadastralService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AtualizacaoCadastralService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/AtualizacaoCadastralService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/cobranca/negocio/DetalheUploadCobrancaNgc.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmi/cobranca/negocio/DetalheUploadCobrancaNgc.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/util/AtualizacaoCadastralUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/util/AtualizacaoCadastralUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/util/AtualizacaoCadastralUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/util/AtualizacaoCadastralUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/util/AtualizacaoCadastralUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/util/AtualizacaoCadastralUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/util/AtualizacaoCadastralUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/util/AtualizacaoCadastralUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/util/AtualizacaoCadastralUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/util/AtualizacaoCadastralUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/util/AtualizacaoCadastralUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/dao/AdesaoSocioDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/nfse/to/TcLoteRps.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/nfse/to/TcLoteRps.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/nfse/to/TcIdentificacaoPrestador.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/nfse/to/TcIdentificacaoPrestador.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/bean/util/AdesaoDiretorBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice | src/br/com/hmit/conta/service/ArquivoRemuneracaoService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice-rotinas | src/main/java/br/com/bscash/backoffice/rotinas/usecase/ProcessarArquivoRemuneracaoPendenteImportacaoChunkUseCase.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| backoffice-rotinas | src/main/java/br/com/bscash/backoffice/rotinas/usecase/ProcessarArquivoRemuneracaoPendenteImportacaoChunkUseCase.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| ms-cartao | src/main/java/br/com/hmit/yTecnologia/service/ArquivoConciliacaoYTecnologiaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| ms-cartao | src/main/java/br/com/hmit/yTecnologia/service/ArquivoConciliacaoYTecnologiaService.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| ms-cartao | src/main/java/br/com/hmit/cartao/dao/ArquivoParamRedeComprasItemDAO.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| ms-ccb | src/main/java/br/com/bscash/ccb/cnab444/stub/ImportacaoArquivoCnabServiceUtil.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| ms-restsoap | src/main/resources/wsdl/InclusaoExclusaoSpcBrasil.xsd | Schema XSD ou contrato WSDL define CNPJ com pattern numérico ou tamanho fixo. Integrações SOAP rejeitarão CNPJ alfanumér | Alta |
| ms-restsoap | src/main/resources/wsdl/InclusaoExclusaoSpcBrasil.xsd | Schema XSD ou contrato WSDL define CNPJ com pattern numérico ou tamanho fixo. Integrações SOAP rejeitarão CNPJ alfanumér | Alta |
| portal-cliente | src/br/com/hmit/portal/bean/TransmissaoArquivoBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| portal-cliente | src/br/com/hmit/portal/bean/AberturaContaPjBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |
| portal-cliente | src/br/com/hmit/conta/bean/AdesaoPessoaBean.java | Integração (mensageria, arquivo de troca ou client externo) transporta CNPJ e pode rejeitar formato alfanumérico. | Alta |

# 10. Componentes de Interface de Usuário (UI)

• Inputs Dinâmicos: Substituição de máscaras rígidas de formatação por validação em tempo de digitação adaptativa.

• Feedback Visual: Mensagem de erro imediata caso o padrão digitado não atenda à especificação da RFB (Regra de 14 caracteres alfanuméricos).

# 11. Regras de Negócio e Validações

A nova especificação de validação substitui o cálculo puro de dígito verificador estritamente numérico pela validação que aceita caracteres ASCII nas posições designadas pela Receita Federal do Brasil.

# 12. Mapeamento de Integrações com Parceiros

| PARCEIRO | REPOSITÓRIOS | DESCRIÇÃO | STATUS |
| --- | --- | --- | --- |
| bb | backoffice | Banco do Brasil — validação de CNPJ no layout de remessa | pendente |
| bradesco | backoffice, bscash-service-client, ms-pix, pix-lib | Banco Bradesco — layout CNAB/Febraban pode rejeitar alfanumérico | pendente |
| caf | caf-rotinas | CAF — background check / KYC | pendente |
| caixa | backoffice | Caixa Econômica Federal — layout CNAB240 | pendente |
| celcoin | bscash-service-client, ms-celcoin | Celcoin — PIX/pagamentos | pendente |
| itau | api-cobrancaterceiro, bscash-service-client, ms-boleto | Banco Itaú — layout CNAB240 | pendente |
| nfse | atualizabanco, backoffice | NFS-e — nota fiscal de serviço, schema XML com CNPJ | pendente |
| odontoprev | api-conta-digital, atualizabanco, backoffice-api, backoffice-rotinas, bscash-service-client, ms-relatorio | Odontoprev — contrato de saúde dental, CNPJ hardcoded detectado | pendente |
| qitech | atualizabanco | QiTech — CCB/crédito, CNPJ hardcoded detectado | pendente |
| santander | backoffice | Banco Santander — layout CNAB240 | pendente |
| serpro | api-adesao, bscash-service-client | SERPRO — consulta CNPJ na Receita Federal, pode ter validação numérica | pendente |
| sunne | atualizabanco, backoffice-api | Sunne — parceiro com CNPJ em constraint de BD detectado | pendente |

# 13. Mensageria e Eventos

Garantir compatibilidade dos contratos de eventos no barramento corporativo:

• Eventos Críticos: ClienteCriado, ClienteAtualizado, EmpresaAlterada.

• Tecnologia: Validação de compatibilidade de schemas via Schema Registry (Kafka/Avro).

# 14. Estratégia de Migração de Banco de Dados

Processo em 5 passos para atualização segura da persistência:

• Passo 1: Expandir Colunas: DDL VARCHAR 16

• Passo 2: Backfill: Normalização e limpeza de dados

• Passo 3: Double Write: Aplicação grava nos dois formatos de compatibilidade

• Passo 4: Double Read: Aplicação lê de forma dual inteligente

• Passo 5: Depreciação: Remoção do modelo e remoção do código legado

# 15. Plano de Migração por Módulo

Cada módulo (repositório) é migrado de forma independente. A sequência interna de áreas dentro de cada módulo segue a ordem de dependência técnica.

| # | MÓDULO (REPO) | IMPACTOS | ALTA | SEQUÊNCIA DE ÁREAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | backoffice | 1131 | 342 | Segurança/LGPD → Banco de Dados → Integrações → Processamento/Batch → Backend → Pessoa Jurídica/PJ → Frontend |
| 2 | atualizabanco | 112 | 42 | Segurança/LGPD → Banco de Dados → Processamento/Batch → Pessoa Jurídica/PJ |
| 3 | ms-negociacao | 45 | 21 | Segurança/LGPD → Banco de Dados → Pessoa Jurídica/PJ |
| 4 | ms-cartao | 79 | 11 | Integrações → Processamento/Batch → Backend → Pessoa Jurídica/PJ |
| 5 | api-conta-digital | 54 | 10 | Segurança/LGPD → Processamento/Batch → Backend → Pessoa Jurídica/PJ → Frontend |
| 6 | portal-cliente | 20 | 6 | Banco de Dados → Integrações → Backend → Pessoa Jurídica/PJ |
| 7 | ms-pix | 50 | 5 | Segurança/LGPD → Backend → Pessoa Jurídica/PJ |
| 8 | pix-rotinas-indireto | 36 | 5 | Segurança/LGPD → Backend → Pessoa Jurídica/PJ → Frontend |
| 9 | beneficios-webhook | 34 | 4 | Segurança/LGPD → Pessoa Jurídica/PJ |
| 10 | ms-pix-indireto | 30 | 4 | Segurança/LGPD → Backend → Pessoa Jurídica/PJ → Frontend |
| 11 | ms-ccb | 18 | 4 | Integrações → Processamento/Batch → Backend → Pessoa Jurídica/PJ |
| 12 | ms-banco | 12 | 4 | Backend → Pessoa Jurídica/PJ |
| 13 | backoffice-api | 37 | 3 | Segurança/LGPD → Backend → Pessoa Jurídica/PJ |
| 14 | backoffice-rotinas | 14 | 3 | Integrações → Processamento/Batch → Backend → Pessoa Jurídica/PJ |
| 15 | swap-rotinas | 14 | 3 | Backend → Pessoa Jurídica/PJ |
| 16 | authorizing-lib | 34 | 2 | Backend → Pessoa Jurídica/PJ → Frontend |
| 17 | api-cobrancaterceiro | 12 | 2 | Integrações → Backend → Pessoa Jurídica/PJ → Frontend |
| 18 | ms-restsoap | 2 | 2 | Integrações |
| 19 | monorepo-mobile-app | 20 | 1 | Backend → Pessoa Jurídica/PJ → Documentação → Frontend |
| 20 | pix-lib | 8 | 1 | Backend → Pessoa Jurídica/PJ |
| 21 | central-de-atendimento | 4 | 1 | Backend → Frontend |
| 22 | ms-ted | 1 | 1 | Segurança/LGPD |
| 23 | bscash-service-client | 77 | 0 | Pessoa Jurídica/PJ |
| 24 | api-adesao | 58 | 0 | Banco de Dados → Configuração → Pessoa Jurídica/PJ |
| 25 | ms-celcoin | 30 | 0 | Pessoa Jurídica/PJ |
| 26 | api-portal | 21 | 0 | Pessoa Jurídica/PJ |
| 27 | ms-boleto | 13 | 0 | Processamento/Batch → Pessoa Jurídica/PJ |
| 28 | ms-relatorio | 10 | 0 | Processamento/Batch → Pessoa Jurídica/PJ |
| 29 | caf-rotinas | 3 | 0 | Pessoa Jurídica/PJ |
| 30 | 2.0-monorepo-web | 1 | 0 | Frontend |
| 31 | BSadmin-web | 1 | 0 | Frontend |
| 32 | BScashDocs | 1 | 0 | Documentação |
| 33 | redecompras-api | 1 | 0 | Pessoa Jurídica/PJ |

# 16. Plano de Testes Integrados

• Testes Unitários: Cobertura de 100% de cenários de Regex com múltiplos CNPJs fictícios alfanuméricos e numéricos.

• Testes de Contrato (CDC): Validação estrutural de payloads de API de entrada contra o Gateway.

• Testes de Carga & Estresse: Simulação de processamento batch volumoso com chaves alfanuméricas para avaliar impacto de buscas indexadas.

# 17. Observabilidade e Telemetria

Monitoramento ativo pós-implantação das alterações utilizando dashboards corporativos no Grafana/Datadog:

• Métricas Monitoradas: Taxa de erro de validação de CNPJ, volume de CNPJ alfanumérico vs numérico cadastrados por hora.

• Alertas Ativos: Alertar engenharia se houver um aumento repentino de exceções em rotinas de migração de dados.

# 18. Plano de Rollback Estruturado

Rollback de Aplicação

- Em caso de incidentes críticos, será realizado o rollback da versão da aplicação para a última release estável por meio do processo padrão de deploy da equipe.

- O rollback será executado de forma coordenada entre as equipes de Desenvolvimento, DevOps e Operação, seguindo o checklist operacional definido para releases.

- Após a restauração da versão anterior, será realizada a validação dos principais fluxos de autenticação, cadastro, consulta e atualização de CNPJ.

Procedimento Operacional (Manual)

- Identificar o incidente e validar sua criticidade.

- Suspender novas implantações durante a análise.

- Executar o deploy da última versão estável da aplicação.

- Validar os fluxos críticos definidos no checklist de homologação.

- Monitorar logs, métricas e erros após a restauração.

- Registrar a causa raiz e definir plano de correção antes de uma nova implantação.

# 19. Análise de Riscos Corporativos

| RISCO IDENTIFICADO | IMPACTO | MITIGAÇÃO PROPOSTA |
| --- | --- | --- |
| CNPJ real hardcoded no código (violação LGPD) | Dados de clientes expostos no repositório. Risco legal e de compliance. | Substituir por massa sintética ou variável de ambiente. Auditar histórico do git. |
| Truncamento ou erro de inserção em colunas numéricas | Colunas NUMBER/BIGINT ou VARCHAR(14) não aceitam caracteres alfabéticos. | Migrar colunas para VARCHAR com tamanho adequado (mínimo 20 para comportar máscara). |
| Propriedade de configuração com CNPJ fixo | Ambientes de homologação e produção podem ter CNPJs numéricos fixos que não aceitarão o novo formato. | Revisar application.yml/properties e externalizar via variável de ambiente. |
| Rejeição por parceiros/sistemas legados | Parceiros podem rejeitar payloads com letras no CNPJ. | Mapear e comunicar previamente todos os parceiros sobre o cronograma. |
| Falha em validadores de dígito verificador e manipulação posicional | CNPJs alfanuméricos válidos serão rejeitados por regex \d{14} ou substring(0,8) retornará valor errado. | Substituir regex numérica e lógica posicional pela nova regra alfanumérica da Receita Federal. |
| Falha silenciosa em rotinas batch/ETL | Jobs podem descartar registros com CNPJ alfanumérico sem gerar alerta. | Adicionar validação e alertas em pipelines de processamento. |
| Bloqueio de digitação pelo usuário | Máscaras numéricas impedem entrada de letras no campo CNPJ. | Atualizar máscaras e validações de input para aceitar alfanumérico. |

# 20. Registro de Pendências (To-Do List)

| ID | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | PRAZO |
| --- | --- | --- | --- |
| PND-001 | CNPJs reais hardcoded (LGPD). Auditar git history. Repos: api-conta-digital, atualizabanco, backoffice, backoffice-api, beneficios-webhook, ms-negociacao, ms-pix, ms-pix-indireto, ms-ted, pix-rotinas-indireto | Time de Segurança / DPO | Imediato |
| PND-002 | 4 ocorrência(s) de manipulação posicional (substring/slice). Revisar lógica de raiz do CNPJ. | Time de Engenharia / Backend | A definir |
| PND-003 | 477 componente(s) de alta complexidade. Revisar validadores de DV e anotações JPA. | Time de Engenharia / Backend | A definir |
| PND-004 | [Configuração] Revisar impactos em: api-adesao | Time de Engenharia / DevOps | A definir |
| PND-005 | [Integrações] Revisar impactos em: api-cobrancaterceiro, backoffice, backoffice-rotinas, ms-cartao, ms-ccb, ms-restsoap, portal-cliente | Time de Integrações / Parcerias | A definir |
| PND-006 | [Processamento/Batch] Revisar impactos em: api-conta-digital, atualizabanco, backoffice, backoffice-rotinas, ms-boleto, ms-cartao, ms-ccb, ms-relatorio | Time de Engenharia / Fiscal | A definir |
| PND-007 | [Documentação] Revisar impactos em: BScashDocs, monorepo-mobile-app | Time de Engenharia / Tech Writer | A definir |
| PND-008 | Validar libs de terceiros em '2.0-monorepo-web' quanto ao suporte CNPJ alfanumérico. | Time de Engenharia / Frontend | A definir |
| PND-009 | Validar libs de terceiros em 'BSadmin-web' quanto ao suporte CNPJ alfanumérico. | Time de Engenharia / Frontend | A definir |
| PND-010 | Validar libs de terceiros em 'api-cobrancaterceiro' quanto ao suporte CNPJ alfanumérico. | Time de Engenharia / Frontend | A definir |
| PND-011 | Validar libs de terceiros em 'api-conta-digital' quanto ao suporte CNPJ alfanumérico. | Time de Engenharia / Frontend | A definir |
| PND-012 | Validar libs de terceiros em 'authorizing-lib' quanto ao suporte CNPJ alfanumérico. | Time de Engenharia / Frontend | A definir |
| PND-013 | Validar libs de terceiros em 'backoffice' quanto ao suporte CNPJ alfanumérico. | Time de Engenharia / Frontend | A definir |
| PND-014 | Validar libs de terceiros em 'central-de-atendimento' quanto ao suporte CNPJ alfanumérico. | Time de Engenharia / Frontend | A definir |
| PND-015 | Validar libs de terceiros em 'monorepo-mobile-app' quanto ao suporte CNPJ alfanumérico. | Time de Engenharia / Frontend | A definir |
| PND-016 | Validar libs de terceiros em 'ms-pix-indireto' quanto ao suporte CNPJ alfanumérico. | Time de Engenharia / Frontend | A definir |
| PND-017 | Validar libs de terceiros em 'pix-rotinas-indireto' quanto ao suporte CNPJ alfanumérico. | Time de Engenharia / Frontend | A definir |

# 21. Pessoa Jurídica — Documentos e Fluxos Impactados

O CNPJ alfanumérico impacta diretamente todos os documentos e fluxos de Pessoa Jurídica. Os itens abaixo devem ser revisados independentemente dos impactos de código detectados.

Documentos PJ que referenciam CNPJ

| DOCUMENTO | IMPACTO | AÇÃO NECESSÁRIA |
| --- | --- | --- |
| Contrato Social | CNPJ do sócio/empresa em campo numérico | Atualizar template para aceitar alfanumérico |
| Procuração | CNPJ do outorgante/outorgado | Atualizar validação e máscara no formulário |
| Ficha Cadastral PJ | Campo CNPJ com máscara numérica | Atualizar máscara e regex de validação |
| Inscrição Estadual | Vinculada ao CNPJ da empresa | Verificar se validação cruzada usa CNPJ numérico |
| NIRE (Junta Comercial) | Número vinculado ao CNPJ | Revisar integração com Junta Comercial |
| Comprovante de Abertura de Conta PJ | CNPJ impresso no documento | Atualizar template de geração (PDF/DOCX) |
| NFS-e / Nota Fiscal | CNPJ do prestador/tomador no XML | Já coberto pelas regras BATCH-001 / XSD-001 |
| CNAB / Remessa Bancária | CNPJ do cedente em layout fixo | Já coberto pelas regras INT-001 |
| eSocial / EFD-Reinf / SPED | CNPJ em layout fiscal fixo | Já coberto pelas regras BATCH-001 |

Fluxos de Onboarding PJ

| ETAPA | RISCO | RECOMENDAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Digitação do CNPJ | Máscara numérica bloqueia letras | Atualizar máscara para aceitar [A-Z0-9] |
| Consulta Receita Federal | API pode retornar CNPJ alfanumérico | Validar resposta da API de consulta CNPJ |
| Upload de Documentos | Metadados do arquivo com CNPJ numérico | Atualizar extração de metadados |
| Geração de Contrato | Template com máscara ##.###.###/####-## | Atualizar template para formato alfanumérico |
| Assinatura Digital | CNPJ no certificado pode ser alfanumérico | Verificar compatibilidade com ICP-Brasil |
| KYC / Background Check | Parceiro pode rejeitar CNPJ alfanumérico | Alinhar com CAF/parceiro de KYC |

Representante Legal / Sócios PJ

CNPJs de sócios pessoas jurídicas (holdings, empresas controladoras) também serão alfanuméricos.

| CAMPO | LOCALIZAÇÃO TÍPICA | AÇÃO |
| --- | --- | --- |
| CNPJ do sócio PJ | Quadro societário / QSA | Atualizar campo e validação |
| CNPJ do procurador PJ | Formulário de procuração | Atualizar máscara |
| CNPJ do grupo econômico | Cadastro de grupo | Atualizar campo |

# 22. Critérios de Aceite para Go-Live

Para aprovação da entrada em ambiente produtivo, todos os itens listados abaixo devem ser formalmente validados:

☐  Todos os pontos de processamento e manipulação de CNPJ identificados e mapeados.

☐  Atualização de todas as tabelas e schemas relacionais e de dados efetuada.

☐  Testes de estresse e performance de buscas e índices aprovados.

☐  Homologação formal realizada e assinada com todos os parceiros de negócios críticos.

# 22. Architecture Decision Record (ADR-004)

Contexto

A transição para o CNPJ alfanumérico impõe a necessidade de lidar com dois formatos concorrentes de identificação de empresas durante uma janela de migração longa de todo o mercado nacional.

Alternativas de Arquitetura Avaliadas

| ABORDAGEM | VANTAGENS | DESVANTAGENS |
| --- | --- | --- |
| Substituição Rígida Direta | Sem código duplicado de compatibilidade. | Altíssimo risco de indisponibilidade de transações na data de virada. |
| Versionamento Completo de APIs | Total separação e isolamento seguro de contratos. | Custo altíssimo de manutenção de múltiplas versões de rotas redundantes. |
| Compatibilidade Dual (Selecionada) | Migração suave, mitigação total de indisponibilidade e rollback facilitado. | Complexidade lógica temporária para suportar os dois formatos simultaneamente. |

Decisão do Board de Arquitetura

Decisão: Adotar a abordagem de Compatibilidade Dual, com suporte dinâmico e implementação gradual por módulos.

A evolução será realizada de forma incremental, permitindo que cada módulo seja adaptado de acordo com seu ciclo de desenvolvimento, minimizando impactos nas aplicações existentes e preservando a compatibilidade durante todo o processo de migração.

A implementação deverá garantir que não haja impactos generalizados nas demais aplicações do ecossistema. Para isso, cada sistema impactado deverá passar por uma avaliação técnica específica, considerando seus requisitos funcionais, dependências, integrações, riscos e estratégia de adoção, de modo que a solução seja aplicada de forma controlada e compatível com o contexto de cada aplicação.